四川鼎盛特种设备技术服务咨询有限公司

租赁检验业务用房装修改造工程比选文件

四川鼎盛特种设备技术服务咨询有限公司   编制

2015年3月16日

比 选 邀 请 书

：

四川鼎盛特种设备技术服务咨询有限公司“租赁检验业务用房装修改造工程”实行比选。贵单位为比选被邀请人，现邀请贵单位参加本项目的施工比选。

一、项目概况

项目名称：租赁检验业务用房装修改造工程

建设地点：高新区晶科1号大厦、金牛区迪舒美领、双流县蓝光·空港国

际城

建设规模：约800m2（其中,高新区晶科1号大厦366 m2、金牛区迪舒

美领118 m2、双流县蓝光·空港国际315 m2）

总投资限额： 不超过42.6万

资金来源：自筹

要求工期：20日历天

技术要求：详见《设计图及工程量清单》。

二、获取比选文件：

时间：2015年3月16日-18日9：00至16：30 止。

地点：成都市东风路北二巷4号 四川省特种设备检验研究院418室

三、比选有关说明：

（一）比选响应文件数量要求：正本一份，副本两份。

（二）比选响应文件投递地点、时间：四川省特种设备检验研究院418室，2015年3月19日9：30前。

（三）比选地点、时间：四川省特种设备检验研究院502会议室，2015年 3月19日10：00。

（四）相关规定：本次比选采用综合评估法，超过比选响应文件投递截止时间递交或不按规定密封的比选文件，我公司恕不接收。

（五）现场踏勘：请各比选被邀请人自行于开标前与采购方联系人联系踏勘现场，比选时未踏勘现场的视为已踏勘现场。

四、联络方式

联系人：祝女士

联系电话：028-86607879

四川鼎盛特种设备技术服务咨询有限公司

2015年3月16日

- 比选须知

一、参加比选的企业必须遵守我国工程建设、工程改造有关法律法规。遇不可抗力因素，四川鼎盛特种设备技术服务咨询有限公司有权对比选时间、比选内容、地点进行变更并以书面形式通知所有参加比选的企业。

二、比选资质

合格的比选被邀请人必须符合下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收的良好记录；

（五）近三年内参加的招投标活动中没有不良记录。

三、比选文件

（一）比选文件的组成

比选文件由比选邀请书；比选须知；比选项目内容及数量要求；合同主要条款；商务事项；比选响应文件主要格式要求组成。

（二）比选文件的解释

比选被邀请人对比选文件如有疑问，应以书面形式在比选截止时间前1个工作日向四川鼎盛特种设备技术服务咨询有限公司要求澄清，我公司可视具体情况做出处理或答复。如比选被邀请人未提出疑问，视为完全理解本比选文件。

（三）比选文件的修改

在竞争性比选截止日前，四川鼎盛特种设备技术服务咨询有限公司对比选文件作出的书面修改及补充，是比选文件不可分割的部分。

四、比选要求

（一）比选被邀请人提交的比选响应文件由以下部分和比选被邀请人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，按以下顺序装订。包括：

1.比选被邀请人承诺函

2.法定代表人身份证明书（附身份证复印件）

3.法定代表人授权委托书（附身份证复印件）

4.企业营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证、资质证书（复印件加盖鲜章）

5.近三年内经营活动中没有不良记录的承诺书。（格式自制）

6.比选被邀请人基本情况介绍

7.报价函

8.分项报价明细表

9.售后服务承诺及质保期

10.其他优惠条款

11.比选响应文件与比选文件技术规格差异表

12.比选响应文件与比选文件商务条款差异表

13.比选文件资格要求中所需的其他文件资料

以上条款基本格式见本文件第六篇“比选响应文件主要格式要求”，比选被邀请人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由比选被邀请人自定格式。

（二）比选响应文件有效期：比选响应文件及有关承诺文件有效期应为比选截止日期后60天。

（三）提交比选响应文件的标准格式、份数和签署

1. 比选响应文件应按以下标准格式编制：文件：A4纸幅；字体：宋体或仿宋体4号字。

2.比选响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份。

3.比选响应文件正本和副本封面加盖公章。

（四）比选响应文件的递交

1.比选响应文件的密封与标记

比选响应文件应装订成册，正本、副本（比选响应文件封面上注明）应用信封分别密封。信封和比选响应文件封面上需注明项目名称、比选被邀请人名称、地址、“正本”、“副本”字样。信封封口处须密封并加盖企业公章或法人授权代表签字。。

2.比选响应文件投递截止时间：参阅比选邀请书。

（五）发生下列情形之一者，作为无效响应处理：

1.文件不按规定的格式、内容填写；不按规定密封；不按规定签名并加盖公章；比选响应文件与采购项目要求相背离的；

2.法定代表人或法人授权代表未到场的；

3.法定代表人或法人授权代表到场但未带有效身份证明的；

4.无主要的有效资格证明文件的；

5.其它被比选评审小组认为不符合比选文件要求的。

五、比选程序

（一）四川鼎盛特种设备技术服务咨询有限公司成立比选评审小组，选派或邀请本单位内外有关经济、技术、招标等方面经验和技能的专业人员组成。同时邀请公司监事会人员对整个比选过程进行监督。

（二）比选按比选邀请书规定的时间和地点进行。

（三）比选评审小组对比选邀请人进行初审。比选邀请人提供了相应真实有效的资格和资质证明文件，均为初审合格单位。初审不合格者不得进入下一步的比选。

（四）比选评审小组对比选邀请人进行综合评审。对通过初次审验的参选单位施工能力、技术力量、商务（报价）、业绩状况及其对邀请书要求的响应情况等进行综合评议和比较，评出各参选单位施工能力、技术力量、商务、业绩等方面的得分；统计每个参选单位的施工能力、技术力量、商务、业绩等方面的综合得分情况；按综合评分高低次序排出名次。

（五）确定中选：按照排名先后次序确定第一名为比选中选单位。

六、中选

（一）比选评审小组综合评定后确定中选人，比选人为中选人并以书面形式发出《中选通知书》，《中选通知书》一经发出即产生法律效力。

（二）如比选被邀请人通过欺诈等非公平竞争手段骗取成交，经查实，立即取消成交资格，成交人顺延至下一名。

（三）《中选通知书》将作为签订合同的依据。

（四）签订合同时，根据需要需方有权对部分内容作局部调整或变更，但需经双方共同认定。

八、签订合同

（一）中选人收到《中选通知书》后，按需方要求在指定时间、地点签订合同。

（二）比选文件、中选人的比选响应文件及最终承诺等，均为签订合同的依据。

- 技术、数量要求

- 装修要求（详见设计图和工程量清单）

- 商务条款及要求

一、项目地点及时间

1.项目地点：四川鼎盛特种设备技术服务咨询有限公司。

2.项目完成期：合同签订后 20日内完成改建工程所有项目，并验收交付使用

二.双方应尽的责任及义务

甲方：

1、开工前  3   天，为乙方入场施工创造条件，腾空房间，清除影响施工的障碍物，对只能腾空的部分房屋而滞留的家具、陈设应归堆，遮盖，采取保护措施；

2、提供施工期间的水源、电源，并承担相应费用；

3、负责协调施工队和邻里之间的关系；

4、不得变动建筑主体或者承重结构，如确需折改原建筑结构、设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；

5、协调有关现场保卫、消防、垃圾处理等工作；

6、对工程质量、施工进度进行检查和监督。

乙方：

1、根据施工图纸，提供施工方案和进度计划，交甲方认可；

2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；

3、负责对现场设施和工程成品的保护，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损害等事故发生，如有发生，应尽快负责修复；

4、文明施工，佩证上岗，保证施工现场的整洁，尽量减少噪音，不扰民及污染环境，工程完工后负责清扫施工现场。

三.项目变更

1、项目改造过程中，甲方提出修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系，并签订书面变更协议后，方能进行该项目的施工。

2、甲方私自与改造施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失，延误工期的，还应赔偿。

四.质量标准及验收

- 项目按国家、行业相关施工验收标准、规范和项目合同的要求进行施工及验收。在实验室改造竣工交付时，乙方组织内部验收，内部验收合格后，乙方报甲方组织竣工验收。如验收达不到规定要求，对甲方造成的影响，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

五.工期延误

1、对以下原因造成项目竣工日期延误，经甲方确认签字，工期相应顺延：（1）项目量变化和设计变更；

（2）不可抗力；

（3）甲方同意工期顺延的其他情况。

2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延，因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

3、因乙方责任未按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因乙方所提供的材料、设备质量不合格或造成的工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

六.违约责任

1、合同双方中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔给对方造成的直接经济损失。

2、合同生效后，在合同履行期间，任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同，应按合同总造价的5%作为违约金，会付给对方，因一方擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金时，应进行补偿。如一方因故无法履行合同时，应及时通过另一方法办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

3、甲方责任：

（1）未按合同规定的时间、要求提供材料、设备，应偿付乙方因此造成的停工、误工机械台班的实际损失。

（2）工程未经验收，甲方提前使用造成质量问题或损坏，由甲方承担责任。

（3）甲方未按约定期支付工程款的，每延误一天向乙方支付合同价款1‰的滞纳金。

（4）甲方未办理有关手续，要求乙方拆除原有建筑结构设备管线，乙方有权拒绝施工。

4、乙方责任

（1）工程质量不符合合同规定，甲方有权要求无偿修理或返工，造成的损失由乙方负责。

（2）乙方擅自折改原有建筑结构或设备管线，由此造成的损失或事故（包括罚款）由乙方承担。

（3）乙方应妥善保护甲方提供的材料和设备等，如有损坏，应予赔偿。

（4）由于乙方原因，致使工期延误的，每延误一天向对方支付合同价款1‰的滞纳金。

七.合同争议的解决方式

协商解决，或者依法向本合同履行地法院提起诉讼。

八.其他约定事项

1、双方另有约定，可签订补充合同。

2、本合同（包括附表）经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

3、本合同和补充合同具有同等法律效力。

九、质量保证及售后服务内容：

1.按国家最新规定执行，并在报价文件中明确报告。

2.乙方必须设有专门的售后服务机构，提供专职工程师名单及资质状况、联系电话和联系人，并对用户提供质保期内的维修及质保期后的咨询。

- 十、付款方式：

甲方在乙方完工后验收，并签验收报告；乙方将合同、全额发票和竣工验收资料提交甲方办办理付款手续。

本工程工程款的支付在签订合同时另行约定。

- 比选响应文件主要格式要求

一、企业承诺函

项目名称：

日    期：

致：                   （四川鼎盛特种设备技术服务咨询有限公司）

很荣幸能参与上述项目的比选。

我代表                    （比选被邀请人名称），在此作如下承诺：

1．完全理解和接受比选文件的一切规定和要求。

2．若成交，我方将按照比选文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时竣工。如果在合同执行过程中，发现货物质量有问题，我方一定尽快整改，并承担相应的经济责任。

3．在整个比选过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4．若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法人授权代表签字：

比选被邀请人公章：

二、法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）        在（比选被邀请人名称）              任（职务名称）           职务，是（比选被邀请人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（比选被邀请人全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

三、授权书

项目名称：

授权期限：

致：

（企业名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                       。

兹授权限                         （被授权人姓名及身份证号码）为我单位合法代表，全权代表我单位办理对上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权人签名：

被授权人签名：

职      务：

企业公章

年  月  日

四、报 价 函

四川鼎盛特种设备技术服务咨询有限公司：

我方收到                  （项目名称）比选文件，经详细研究，决定参加该比选项目的竞标。

1．愿意按照比选文件中的一切要求，实行综合总价包干，投标价为人民币小写RMB：            ，人民币大写：                     。

2．我方现提交的比选响应文件为：正本一份，副本二份。

3．如果我方比选响应文件被接受，我方将履行比选文件中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

4．我方愿意提供完全四川鼎盛特种设备技术服务咨询有限公司在《比选文件》中所提出的要求的所有资料，并对其真实性负责；如我方无法提供比选文件规定的全部资料，你方可以将我方视为未能完全响应投标而作无效标处理。

5．我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

6．我方同意按比选文件规定格式。

比选被邀请人（公章）：

电话：

传真：

年    月     日

五、分项报价明细表

格式自制（表格根据本项目采购清单表制作）

六、比选响应文件与比选标书技术规格差异表（若无差异，直接在差异说明栏填写“无差异”即可）

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 比选文件 技术规格 | 比选响应文件 技术规格 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

七、比选响应文件与比选标书商务条款差异表（若无差异，直接在差异说明栏填写“无差异”即可）

项目名称：

| 序号 | 项目内容 | 比选商务要求 | 比选响应商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |